**Mayo 2022**

**Presupuesto**



**Diseñador Web:**

Kevin Camargo

**Objetivo**

Se realiza la creación de un sitio web con la temática de una bodega de vinos ficticia inspirada en las grandes bodegas de Mendoza (Zuccardi, Santa Julia, Norton, etc).

Presentamos 5 paginas;

**Home** (Index) – **Conócenos** (Presentara un poco de historia de la bodega y algunos miembros de su equipo) – **Nuestros** **Vinos** (Descripciones de los productos que ofrece la bodega) – **Galería** (Ilustraciones de la bodega y sus alrededores) – **Contacto** (Dedicada a las dudas que presente el visitante e indicara información de contacto de la bodega)

El sitio contara con un diseño **responsive.**

**Plataformas**

Trabajaremos con las siguientes herramientas:

HTML5 – CSS3 – SASS – Bootstrap - Balsamiq

**Etapas de desarrollo**

Etapa 1: Maquetacion HTML

Le presentaremos un boceto o dibujo del sitio hecho con el software Balsamiq

Etapa 2: Diseño

Se aplicara CSS y SASS al sitio. Incluimos también Bootstrap.

Etapa 3: Revisiones Finales

Se observaran y corregiran errores visuales y de interfaz.

Etapa 4: SEO y Optimizaciones

Se optimizaran las imágenes y contenido multimedial del sitio y añadiremos SEO.

Etapa 5: Subida al servidor

Se adquiere un dominio y se elegirá un host en condiciones para la subida del sitio.

**Dominio (Hostinger)**

**santamelody.com**

Se registrara tu dominio por el periodo de 1 año

$ 2199 (Pesos Argentinos)

**Hosting (Hostinger)**

Te recomendamos el plan básico el cual incluye las siguientes características:

**1 cuenta de correo**

**30 GB de almacenamiento**

**Certificado SSL**

**2 Bases de Datos**

**100GB Ancho de Banda**

El plan basico tiene una duración de 1 año

$ 4400 (Pesos Argentinos)

**Garantias y Soporte**

Te ofrecemos lo siguiente:

* **Garantia y Soporte por 3 meses**
* **Mantenimiento del sitio por 3 meses**
* **Aceptaremos un máximo 5 cambios dentro del sitio**

**Presupuesto Final**

Diseño y Desarrollo Web $ 35000

Instalación - Configuración $ 3600

Garantía y Soporte $ 5000

Registro de Dominio $ 2199

Hosting Sencillo $ 4400

(\*) Todo monto presentado en este presupuesto está en Pesos Argentinos.

**Este presupuesto es valido hasta 31 – 05 – 2022**

**Total $ 50199 (\*)**